Plan de Iteración

Fase 4, Iteración 1

**Testify**

OSLO

Ojeda Valeria – Sly Eduardo

Levipichun Emilio – Oyarzo Malena



El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

[Introducción 4](#_Toc182845367)

[Propósito 4](#_Toc182845368)

[Referencias 4](#_Toc182845369)

[Objetivos 4](#_Toc182845370)

[Criterios de Evaluación 4](#_Toc182845371)

[Planificación 4](#_Toc182845372)

[Casos de Uso y Escenarios 5](#_Toc182845373)

[Recursos 6](#_Toc182845374)

[*Humanos:* 6](#_Toc182845375)

[Evaluación 6](#_Toc182845376)

[Objetivos Alcanzados 6](#_Toc182845377)

[Objetivos No Alcanzados 6](#_Toc182845378)

[Conclusión 6](#_Toc182845379)

[Estado del repositorio 6](#_Toc182845380)

Plan de Iteración

Introducción

El objetivo de este Plan de Iteración es definir detalladamente un conjunto de actividades y recursos.

Se establecen una serie de objetivos que deben ser alcanzados y sirven para evaluar el cumplimiento del plan en el momento del cierre de Iteración.

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

* Plan de Iteración C3

Objetivos

Criterios de Evaluación

Al finalizar esta iteración, se deberán haber alcanzado los siguientes objetivos:

Planificación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Tarea | Responsable | Inicio | Fin |
| T01 T01 - Elaborar manual de usuario | Valeria Ojeda, Malena Oyarzo | 22/11 | 06/12 |
| T01 T02 – Elaborar manual de instalación | Valeria Ojeda, Malena Oyarzo | 22/11 | 06/12 |
| T01 T03 - Realizar Estimación Fase Transición Iteración 1 | Valeria Ojeda | 22/11 | 24/11 |
| T01 T04 - Cargar datos (Inicial) | Emilio Levipichun | 22/11 | 25/11 |
| T01 T05 – Depurar errores del sistema | Eduardo Sly | 22/11 | 25/11 |
| T01 T06 – Ejecutar pruebas integrales | Valeria Ojeda, Malena Oyarzo | 25/11 | 05/12 |
| T01 T07 - Realizar Seguimiento de Riesgos | Malena Oyarzo | 01/12 | 05/12 |
| T01 T08 - Realizar Presentación I – T01 | Valeria Ojeda, Emilio Levipichun, Eduardo Sly, Malena Oyarzo | 05/12 | 06/12 |
| T01 T09 - Cierre de la Iteración T01 | Valeria Ojeda, Emilio Levipichun, Eduardo Sly, Malena Oyarzo | 05/12 | 06/12 |
| **Fin de la iteración** |  |  | **06/12** |

Casos de Uso y Escenarios

Lista de Casos de Uso al 22/11:

CU01 - CRUD Escenario

CU02 - Consultar Escenario

CU03 - Asignar Escenario

CU04 - Adjuntar Documentos

CU05 - Comentar Escenario

CU06 - Exportar Escenarios y Resultados

CU07 - Consultar Proyectos

CU08 - Consultar Proyectos Asignados

CU09 - CRUD Proyectos

CU10 - CRUD Permisos

CU11 - CRUD Usuarios

CU11 - CRUD Hitos

CU12 - CRUD Iteraciones

CU13 - CRUD Roles

CU13 - Consultar Hitos

CU14 - Gestionar Rol

CU15 - Consultar Iteración

CU16 - CRUD Tipo

CU17 - CRUD Subtipo

CU18 - CRUD Categoría

Recursos

*Humanos:*

* Cuatro integrantes en el grupo de Desarrollo.

Materiales:

* Conexión a Internet
* PC o Notebook
* Acceso a repositorio Github

Evaluación

Objetivos Alcanzados

* -

Objetivos No Alcanzados

[]

Conclusión

--

Estado del repositorio

*Revisión del Repositorio al Inicio:*

Se registran 3763 documentos y 135 directorios/carpetas en el repositorio.

*Revisión del Repositorio al Final:*