Resumen de Reunión 21

**Testify**

OSLO

Ojeda Valeria – Sly Eduardo

Levipichun Emilio – Oyarzo Malena



Las actas de reunión, constituyen los documentos de referencia y constancia de cada una de las discusiones llevadas a cabo por el grupo en torno a diversos temas que atañen al conocimiento y exploración del Sistema.

Tabla de contenido

[Convocatoria 4](#_Toc178973159)

[Convoca la Reunión: 4](#_Toc178973160)

[Fecha de Convocatoria: 4](#_Toc178973161)

[Medio de Comunicación: 4](#_Toc178973162)

[Temario 4](#_Toc178973163)

[Fecha de Reunión: 4](#_Toc178973164)

[Hora de Reunión: 4](#_Toc178973165)

[Lugar de Reunión: 4](#_Toc178973166)

[Temario Propuesto: 4](#_Toc178973167)

[Desarrollo 5](#_Toc178973168)

[Clasificación 5](#_Toc178973169)

[Participantes 5](#_Toc178973170)

[Definición de Roles 5](#_Toc178973171)

[Resoluciones: 5](#_Toc178973172)

[Compromisos Asumidos 6](#_Toc178973173)

[Temas Adicionales 7](#_Toc178973174)

[Observaciones: 7](#_Toc178973175)

[Anexos: 7](#_Toc178973176)

Resumen de Reunión

Convocatoria

Convoca la Reunión:

Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio.

Fecha de Convocatoria:

26/10/2024

Medio de Comunicación:

Se acuerda virtualmente.

Temario

Fecha de Reunión:

26/10/2024

Hora de Reunión:

06:30 PM

Lugar de Reunión:

Virtualmente.

Temario Propuesto:

1. Preparación previa presentación 29/10/24.
2. División de actividades a desarrollar para la entrega 29/10/2024.
3. División de temas a presentar escritas por trello.
4. Preparación entorno de desarrollo Testify y desarrollo.
5. Resolución de conflicto ramas de Github.com Desarrollo-Main.
6. Resolución de conflicto ramas locales.
7. Codificación de primera tanda de casos de uso priorizados.
8. Seguimiento de riesgos.

Clasificación

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clasificación** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Informativa** |  | | **Control Avance** | |  | | **Coordinación** | |  | | **Decisión** | |  | | **Presentación** | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Corrección** |  | | **Puesta en común** | |  | | **Revisión** | |  | | **Desarrollo** | |  | | **Herramientas** | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Codificación** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |

Participantes

Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio.

Definición de Roles

|  |  |
| --- | --- |
| Definición de Roles | |
| - Moderador | Valeria Ojeda |
| - Tomador de Notas | Levipichun Emilio – Malena Oyarzo |
| - Solicitante | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |
| - Preparador de Agenda | Levipichun Emilio |
| - Preparador Próxima Minuta | Levipichun Emilio |
| - Control Avance | Sly Eduardo |

Resoluciones:

1. Preparación previa presentación 29/10/24. (Se realiza organización sobre como será la presentación presencial de la fecha mediante canvas y meet para los casos de pruebas).
2. División de actividades a desarrollar para la entrega 29/10/2024. (Se asignan tareas a desarrollar como casos de pruebas a los distintos casos de usos priorizados para cada integrante del equipo que no hubiera desarrollado los mismos)
3. División de temas a presentar escritas por trello. (Cierre de iteración con riesgo, nueva iteración con estimación, 1era tanda de casos de uso implementados con pruebas, Mostrar la implementación realizada de los casos de prueba).
4. Preparación entorno de desarrollo Testify y desarrollo. (IntelliJIdea-VSC, Java, Angular, node, Maven, MySQL).
5. Resolución de conflicto ramas de Github.com Desarrollo-Main. (Se resuelven conflictos entre ramas en Github para continuar con el desarrollo).
6. Resolución de conflicto ramas locales. (Se resuelven conflictos en repositorios locales de integrantes del equipo de desarrollo para el desarrollo).
7. Codificación de primera tanda de casos de uso priorizados. (Se realiza desarrollo y codificación de la primera tanda de casos de uso).
8. Seguimiento de riesgos. (Se realiza puesta en común sobre seguimiento de riesgos y la posibilidad de realizar grafico de evolución).

Compromisos Asumidos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Fecha Tope | Responsable |
| 1. Preparación previa presentación 29/10/24. | 28/10/2024 | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |
| 1. División de actividades a desarrollar para la entrega 29/10/2024. | 28/10/2024 | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |
| 1. División de temas a presentar escritas por trello (Cierre de iteración con riesgo, nueva iteración con estimación, 1era tanda de casos de uso implementados con pruebas, Mostrar la implementación realizada de los casos de prueba). | 28/10/2024 | Ojeda Valeria. |
| 1. Preparación entorno de desarrollo Testify (IntelliJIdea-VSC, Java, Angular, node, Maven, MySQL). | 28/10/2024 | Sly Eduardo. |
| 1. Resolución de conflicto ramas de Github.com Desarrollo-Main. | 28/10/2024 | Levipichun Emilio. |
| 1. Resolución de conflicto ramas locales. | 28/10/2024 | Levipichun Emilio. |
| 1. Codificación de primera tanda de casos de uso en repositorio rama desarrollo. | 28/10/2024 | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |
| 1. Seguimiento de riesgos. (Se realiza puesta en común sobre seguimiento de riesgos y la posibilidad de realizar grafico de evolución). | 28/10/2024 | Oyarzo Malena. |

Temas Adicionales

Confección del presente documento de reunión 21.

Observaciones:

Hora de inicio: 06:30 PM

Hora de fin: 09:32 PM

Tiempo invertido: 3 Horas, 01 minutos, 42 Segundos.

Anexos:

Sin Anexos.