Resumen de Reunión 3

**Testify**

OSLO

Ojeda Valeria – Sly Eduardo

Levipichun Emilio – Oyarzo Malena



Las actas de reunión, constituyen los documentos de referencia y constancia de cada una de las discusiones llevadas a cabo por el grupo en torno a diversos temas que atañen al conocimiento y exploración del Sistema.

Tabla de contenido

[Convocatoria 4](#_Toc178023603)

[Convoca la Reunión: 4](#_Toc178023604)

[Fecha de Convocatoria: 4](#_Toc178023605)

[Medio de Comunicación: 4](#_Toc178023606)

[Temario 4](#_Toc178023607)

[Fecha de Reunión: 4](#_Toc178023608)

[Hora de Reunión: 4](#_Toc178023609)

[Lugar de Reunión: 4](#_Toc178023610)

[Temario Propuesto: 4](#_Toc178023611)

[Desarrollo 5](#_Toc178023612)

[Clasificación 5](#_Toc178023613)

[Participantes 5](#_Toc178023614)

[Definición de Roles 5](#_Toc178023615)

[Resoluciones: 5](#_Toc178023616)

[Compromisos Asumidos 6](#_Toc178023617)

[Temas Adicionales 6](#_Toc178023618)

[Observaciones: 6](#_Toc178023619)

[Anexos: 6](#_Toc178023620)

Resumen de Reunión

Convocatoria

Convoca la Reunión:

Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio.

Fecha de Convocatoria:

27/08/2024

Medio de Comunicación:

Se acuerda presencialmente.

Temario

Fecha de Reunión:

28/08/2024

Hora de Reunión:

19:01 PM

Lugar de Reunión:

Virtualmente.

Temario Propuesto:

1. Configuración y capacitación de nivel básico en GIT y GITHUB desktop.
2. Terminar de definir roles del equipo.
3. Verificar/comparar anotaciones de entrevista.
4. Definición de tecnologías para el desarrollo del proyecto (JAVA+React.js).
5. Actualización de transcripción de entrevista.
6. Configuración de inicio de sesión en UARGFlow local.

Desarrollo

Clasificación

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clasificación** | | | | | | | | | |
| **Inicio** |  | **Informativa** |  | **Coordinación** |  | **Decisión** |  | **Avance** |  |
| **Control** |  | **Github** |  | **UARGFlow** |  | **capacitación** |  |  |  |

Participantes

Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio.

Definición de Roles

|  |  |
| --- | --- |
| Definición de Roles | |
| - Moderador | Valeria Ojeda |
| - Tomador de Notas | Levipichun Emilio – Malena Oyarzo |
| - Solicitante | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |
| - Preparador de Agenda | Levipichun Emilio |
| - Preparador Próxima Minuta | Levipichun Emilio |
| - Control Avance | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |

Resoluciones:

1. Configuración y capacitación de nivel básico en GIT y GITHUB desktop (Se realiza un repaso del uso, comandos, interfaces y configuración de GIT-GitHub).
2. Terminar de definir roles del equipo (Se definen los roles de los integrantes del equipo).
3. Verificar/comparar anotaciones de entrevista (Se comparan 2 versiones de las anotaciones de la entrevista para un resultado más eficiente).
4. Definición de tecnologías para el desarrollo del proyecto (JAVA+React.js).
5. Actualización de transcripción de entrevista (Se transcribe la entrevista grabada y se comparte con los integrantes del equipo de desarrollo para su uso).
6. Configuración de inicio de sesión en UARGFlow local (Se configura en las computadoras locales de cada integrante del equipo de desarrollo UARGFlow para su análisis).

Compromisos Asumidos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Fecha Tope | Responsable |
| 1. Configuración y capacitación de nivel básico en GIT y GITHUB desktop (Se realiza un repaso del uso, comandos, interfaces y configuración de GIT-GitHub). | 24/08/2024 | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |
| 1. Terminar de definir roles del equipo (Se definen los roles de los integrantes del equipo). | 27/08/2024 | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |
| 1. Verificar/comparar anotaciones de entrevista (Se comparan 2 versiones de las anotaciones de la entrevista para un resultado más eficiente). | 23/08/2024 | Malena Oyarzo, Levipichun Emilio |
| 1. Definición de tecnologías para el desarrollo del proyecto (JAVA+React.js). | 27/08/2024 | Sly Eduardo, Ojeda Valeria |
| 1. Actualización de transcripción de entrevista (Se transcribe la entrevista grabada y se comparte con los integrantes del equipo de desarrollo para su uso). | 27/08/2024 | Levipichun Emilio. |
| 1. Configuración de inicio de sesión en UARGFlow local (Se configura en las computadoras locales de cada integrante del equipo de desarrollo UARGFlow para su análisis). |  | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |

Temas Adicionales

-Creación del documento resumen de la presente reunión llevada a cabo.

Observaciones:

Hora de inicio: 19:01 PM

Hora de fin: 20:20 PM

Tiempo invertido: 01 Horas, 19 minutos, 38 Segundos.

Anexos:

Sin anexos.