Resumen de Reunión 10

**Testify**

OSLO

Ojeda Valeria – Sly Eduardo

Levipichun Emilio – Oyarzo Malena



Las actas de reunión, constituyen los documentos de referencia y constancia de cada una de las discusiones llevadas a cabo por el grupo en torno a diversos temas que atañen al conocimiento y exploración del Sistema.

Tabla de contenido

[Convocatoria 4](#_Toc178023603)

[Convoca la Reunión: 4](#_Toc178023604)

[Fecha de Convocatoria: 4](#_Toc178023605)

[Medio de Comunicación: 4](#_Toc178023606)

[Temario 4](#_Toc178023607)

[Fecha de Reunión: 4](#_Toc178023608)

[Hora de Reunión: 4](#_Toc178023609)

[Lugar de Reunión: 4](#_Toc178023610)

[Temario Propuesto: 4](#_Toc178023611)

[Desarrollo 5](#_Toc178023612)

[Clasificación 5](#_Toc178023613)

[Participantes 5](#_Toc178023614)

[Definición de Roles 5](#_Toc178023615)

[Resoluciones: 5](#_Toc178023616)

[Compromisos Asumidos 6](#_Toc178023617)

[Temas Adicionales 6](#_Toc178023618)

[Observaciones: 6](#_Toc178023619)

[Anexos: 6](#_Toc178023620)

Resumen de Reunión

Convocatoria

Convoca la Reunión:

Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio.

Fecha de Convocatoria:

15/09/2024

Medio de Comunicación:

Se acuerda presencialmente.

Temario

Fecha de Reunión:

15/09/2024

Hora de Reunión:

11:00 AM

Lugar de Reunión:

Virtualmente.

Temario Propuesto:

1. Presentación Plan Iteración E1 (se debe re-hacer y presentar en la próxima exposición 17/09).
2. Estimación Inicial (se debe volver a revisar).
3. Plan de estimación (se deben considerar los 2 casos faltantes {peor caso y mejor caso} además del expuesto).
4. (Puesta en común) No se entendieron los diagramas presentados.
5. (Puesta en común) requerimientos y casos de usos.
6. (Puesta en común) TeamGantt en trello para plan de iteraciones.
7. (Puesta en común) Plantilla para plan de iteraciones.
8. (SQA) Revisión nomenclatura documentos/entregables fase Elaboración y SQA Calidad.
9. (SQA) Revisión nomenclatura branchs/comits.
10. (SQA) Revisión colores del estándar de documentación.
11. (Puesta en común) retroalimentación 6ta exposición.
12. **Próximo entrega-presentación:**
13. Herramientas.

Desarrollo

Clasificación

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clasificación** | | | | | | | | | |
| **Informativa** |  | **Control Avance** |  | **Coordinación** |  | **Decisión** |  | **Presentación** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Corrección** |  | **Puesta en común** |  | **Revisión** |  | **Desarrollo** |  |  |  |

Participantes

Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio.

Definición de Roles

|  |  |
| --- | --- |
| Definición de Roles | |
| - Moderador | Valeria Ojeda |
| - Tomador de Notas | Levipichun Emilio – Malena Oyarzo |
| - Solicitante | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |
| - Preparador de Agenda | Levipichun Emilio |
| - Preparador Próxima Minuta | Levipichun Emilio |
| - Control Avance | Sly Eduardo |

Resoluciones:

1. Presentación Plan Iteración E1 (se debe re-hacer y presentar en la próxima exposición 17/09). (Se realiza puesta en común sobre las actividades que debe realizar cada integrante del equipo de desarrollo junto a las fechas correspondiente).
2. Estimación Inicial (Se realiza puesta en común esta vez usando valor actual = 4).
3. Plan de estimación (se deben considerar los 2 casos faltantes {peor caso y mejor caso} además del expuesto). (Se realiza puesta en común sobre los valores expuestos).
4. (Puesta en común) No se entendieron los diagramas presentados. (Se realiza puesta en común sobre realizar las capturas por partes haciendo zoom para mayor definición, también se considera llevar los flujos de trabajos impresos).
5. (Puesta en común) requerimientos y casos de usos.(Se realiza puesta en común sobre la cantidad de casos de usos actuales y se simplifica la cantidad).
6. (Puesta en común) TeamGantt en trello para plan de iteraciones. (Se realiza puesta en común sobre el posible uso de diagramas de Gantt para visualizar los planes de iteraciones, se llega al acuerdo de que solo se presentara la tabla con las actividades por usuario y fechas correspondientes).
7. (Puesta en común) Plantilla para plan de iteraciones. (Se realiza puesta en común sobre el posible uso de diagramas de una plantilla base para visualizar los planes de iteraciones, se llega al acuerdo de que no es necesario).
8. (SQA) Revisión nomenclatura documentos/entregables fase Elaboración y SQA Calidad. (Se realiza puesta en común sobre los errores encontrados en documentos de uso cotidianos respecto a ortografía y estándar OSLO (nomenclaturas)).
9. (SQA) Revisión nomenclatura branchs/comits. (Se realiza puesta en común sobre los errores encontrados en documentos del repositorio respecto al estándar OSLO (nomenclaturas)).
10. (SQA) Revisión colores del estándar de documentación. (Se realiza puesta en común sobre los errores encontrados en documentos de uso cotidianos respecto a estándar OSLO (formato)).
11. (Puesta en común) retroalimentación 6ta exposición del 13/09/2024.

**Próximo entrega-presentación:** Herramientas. (Se realiza puesta en común sobre las herramientas y tecnologías a presentar).

Compromisos Asumidos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Fecha Tope | Responsable |
| Presentación Plan Iteración E1 (se debe re-hacer y presentar en la próxima exposición 17/09). (Se realiza puesta en común sobre las actividades que debe realizar cada integrante del equipo de desarrollo junto a las fechas correspondientes). | 20/09/2024 | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |
| Estimación Inicial (Se realiza puesta en común esta vez usando valor actual = 4). | 20/09/2024 | Sly Eduardo. |
| Plan de estimación (se deben considerar los 2 casos faltantes {peor caso y mejor caso} además del expuesto). (Se realiza puesta en común sobre los valores expuestos). | 20/09/2024 | Sly Eduardo. |
| (Puesta en común) No se entendieron los diagramas presentados. (Se realiza puesta en común sobre realizar las capturas por partes haciendo zoom para mayor definición, también se considera llevar los flujos de trabajos impresos). | 20/09/2024 | Sly Eduardo. |
| (Puesta en común) requerimientos y casos de usos. (Se realiza puesta en común sobre la cantidad de casos de usos actuales y se simplifica la cantidad). | 20/09/2024 | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |
| (Puesta en común) TeamGantt en trello para plan de iteraciones. (Se realiza puesta en común sobre el posible uso de diagramas de Gantt para visualizar los planes de iteraciones, se llega al acuerdo de que solo se presentara la tabla con las actividades por usuario y fechas correspondientes). | 20/09/2024 | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |
| (Puesta en común) Plantilla para plan de iteraciones. (Se realiza puesta en común sobre el posible uso de diagramas de una plantilla base para visualizar los planes de iteraciones, se llega al acuerdo de que no es necesario). | 20/09/2024 | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |
| (SQA) Revisión nomenclatura documentos/entregables fase Elaboración y SQA Calidad. (Se realiza puesta en común sobre los errores encontrados en documentos de uso cotidianos respecto a ortografía y estándar OSLO (nomenclaturas)). | 20/09/2024 | Levipichun Emilio. |
| (SQA) Revisión nomenclatura branchs/comits. (Se realiza puesta en común sobre los errores encontrados en documentos del repositorio respecto al estándar OSLO (nomenclaturas)). | 20/09/2024 | Levipichun Emilio. |
| (SQA) Revisión colores del estándar de documentación. (Se realiza puesta en común sobre los errores encontrados en documentos de uso cotidianos respecto a estándar OSLO (formato)). | 20/09/2024 | Levipichun Emilio. |
| (Puesta en común) retroalimentación 6ta exposición del 13/09/2024. | 20/09/2024 | Ojeda Valeria, Oyarzo Malena, Sly Eduardo, Levipichun Emilio. |
| **Próximo entrega-presentación:** Herramientas. (Se realiza puesta en común sobre las herramientas y tecnologías a presentar). | 20/09/2024 | Sly Eduardo |

Temas Adicionales

(Puesta en común) retroalimentación 6ta exposición del 13/09/2024.

Definición de próximas tareas, temas a presentar en exposición 20/09/2024 y diapositivas en Trello.

Se acuerda una 2da Reunión virtual antes de la exposición del 20/09/2024 para terminar la definición de los temas a presentar, orden y diapositivas.

Observaciones:

Hora de inicio: 10:58 AM

Hora de fin: 12:49 PM

Tiempo invertido: 01 Horas, 50 minutos, 34 Segundos.

Anexos:

Sin Anexos.